项目章程

* **项目名称**

Health（中文名：健康）

* **项目经理**

刘彬

* **项目背景**

一二线城市拥有千万级别的白领用户，而这些白领用户因日常生活不规律，导致身体受到损伤，处于亚健康状态，对自身的健康很重视，能在自己的健康上花费大量金钱，希望自己及家人能拥有健康的身体，强健的体魄，傲人的身姿。

* **项目目标**

建设并运营一个连接三甲医院的本地化电子商务平台，为一二线的白领提供便捷、时尚、贴心、完美的健康保养服务。

* **项目范围**
  + 医院支持：管理药品、人员配置、医生诊断；
  + 白领看病：疾病咨询、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动、健康视频、常见病论坛；
  + 管理员功能：白领审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据、医院审核；
* **进度**
  + 2020．2月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．4—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2020．6-7月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的医生和白领进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**